[INSERIRE LOGHI UFFICIALI ITS - dal template FOMO_KAMKUIMO_ACHILLE.doc]

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY

PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE

E DELLA COMUNICAZIONE DEL PIEMONTE

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

DENOMINAZIONE CORSO:

Tecnico superiore Sviluppatore software

INSURANCE SOFTWARE DEVELOPER

TITOLO TESI

Application Maintenance e Troubleshooting

nell’ecosistema VITA di Reale ITES

Metodologia, incident e lessons learned

Candidato

FOMO KAMKUIMO ACHILLE

Azienda ospitante: Reale ITES S.p.A.

Anno Accademico 2025–2026

[INSERIRE LOGHI: Coesione Italia 21-27 | Cofinanziato UE | Regione Piemonte]

# Indice

# Introduzione

Il presente lavoro di tesi viene sviluppato da Achille Fomo Kamkuimo, studente del corso Tecnico superiore Sviluppatore software — Insurance Software Developer presso l’ITS ICT Piemonte di Torino, nell’ambito del tirocinio formativo svolto in Reale ITES S.p.A., società tecnologica del Gruppo Reale Mutua.

Il candidato ha svolto l’attività di apprendistato all’interno del team di sviluppo che gestisce l’ecosistema applicativo VITA, il quale supporta il ramo assicurativo Vita del Gruppo. Le attività operative hanno riguardato l’Application Maintenance, la gestione di incident e defect, il troubleshooting su sistemi distribuiti in produzione, lo sviluppo di piccole feature evolutive e la scrittura di unit test. Il percorso formativo — dal Camerun nel 2019, attraverso il Politecnico di Torino e l’ITS ICT, fino all’inserimento in un team di sviluppo enterprise — ha richiesto la costruzione progressiva di competenze tecniche e di contesto che vengono documentate in questa tesi.

La tesi è organizzata in quattro capitoli. Il Capitolo 1 descrive il contesto operativo: il team, il framework SAFe adottato e i ruoli coinvolti. Il Capitolo 2 illustra l’architettura IT dell’ecosistema VITA in dettaglio, analizzando ogni layer applicativo dal punto di vista tecnico e funzionale. Il Capitolo 3 presenta il ciclo di vita del software in Reale ITES, distinguendo tra ciclo evolutivo e ciclo correttivo e descrivendo il sistema di ticketing. Il Capitolo 4 documenta le attività concrete svolte durante il tirocinio attraverso case study reali: incident, defect, troubleshooting e unit testing.

In conformità con le policy di riservatezza aziendale, i nomi dei contraenti, i numeri di polizza, i codici interni e i nominativi dei colleghi operativi sono stati anonimizzati. Sono stati mantenuti i nomi dei sistemi applicativi, i pattern architetturali e le root cause tecniche.

# Capitolo 1 — Contesto Operativo e Framework SAFe

## 1.1 — Il team VITA in Reale ITES

L’attività di apprendistato si è svolta all’interno del team di sviluppo che gestisce l’ecosistema VITA. Il team è responsabile dello sviluppo evolutivo, dell’Application Maintenance e della gestione degli incident e dei defect su tutti i layer applicativi del perimetro: frontend (VITES), Backend For Frontend (BFF), Business Sidecar for API (BSA VITA e BSA VITA LEGACY) e le relative integrazioni con i sistemi di backend (AIA e VIS). Il team opera nel framework SAFe (Scaled Agile Framework) [4].

## 1.2 — Ruoli nel team

- System Architect: visione architetturale del treno Agile, standard tecnici, autorizzazione interventi in produzione. Non sviluppa codice.

- IT Analyst: requisiti tecnici, test funzionali, Help Desk di terzo livello, documentazione, presidio fornitori.

- Business Analyst: traduzione requisiti di business in user stories, acceptance criteria e test case. Ponte tra business e team tecnico.

- Sviluppatore: sviluppo codice, implementazione fix, unit test, troubleshooting. Il ruolo ricoperto dal candidato.

## 1.3 — Cerimonie Agile

- Daily Scrum: standup quotidiano, 15 minuti. Stato avanzamento, impedimenti, priorità.

- Sprint Planning: pianificazione sprint (2 settimane). Backlog, assegnazione user stories, stima sforzo.

- PI Planning: pianificazione trimestrale a livello di treno. Obiettivi del Program Increment, dipendenze.

- Sprint Review e Retrospective: presentazione risultati e analisi retrospettiva con miglioramenti.

## 1.4 — Il sistema di ticketing: incident e defect

Incident: evento imprevisto che causa interruzione o degrado del servizio in produzione. Escalation HD1 (triage) → HD2 (analisi funzionale) → HD3 (analisi tecnica, team di sviluppo).

Defect: comportamento software non conforme ai requisiti. Ciclo separato dagli incident, può coinvolgere applicativi diversi. Non necessariamente causa interruzione immediata.

La distinzione tra incident e defect si è rivelata fondamentale nel Capitolo 4, dove un incident tecnico e un defect di compliance, segnalati contemporaneamente, si riferivano a due root cause distinte su due applicativi separati.

# Capitolo 2 — Architettura IT dell’Ecosistema VITA

Questo capitolo illustra l’architettura IT dell’ecosistema VITA analizzando ogni layer dal punto di vista tecnico e funzionale.

[INSERIRE SCREENSHOT / DIAGRAMMA] Fig. 1 — Diagramma architetturale completo. Passportal (iFrame) → VITES/BFF (stesso pacchetto, POD su AKS) → BSA Vita → AIA (Oracle) / BSA VitaLegacy → VIS (SALT/Tuxedo/Cobol). Laterali: AU (BSA Anagrafe), PPEVO, Stampe. Basarsi sul diagramma SharePoint del team Oscurare dati personali.

## 2.1 — Passportal

Passportal è l’applicativo di front end da cui l’operatore di agenzia opera. Ospita tutti i vertical applicativi. VITES vive all’interno di Passportal tramite iFrame. Passportal gestisce il routing delle richieste (mapping URL → vertical), l’autenticazione federata SSO e il contenimento dei vertical in contesti isolati. La configurazione del jump da Passportal verso VITES deve essere mantenuta allineata con l’evoluzione dei path applicativi: un disallineamento ha generato il cluster di incident documentato nella sezione 4.3.

## 2.2 — VITES e BFF

VITES è una Single Page Application scritta in Angular. Le form vengono costruite dinamicamente da descrittori JSON [6]. Il BFF (Backend For Frontend) è un’applicazione Java SpringBoot deployata nello stesso pacchetto del frontend. Il BFF serve il FE al client (non viene usata una CDN). Il pacchetto VITES+BFF gira in un POD dentro un cluster Azure Kubernetes Service (AKS).

Funzioni del BFF:

- Autenticazione e autorizzazione della sessione utente.

- Logging strutturato con correlation-id, session-id, elapsed, esito [7][8].

- Invocazione dei BSA tramite l’endpoint /invocaBsa: il BFF wrappa request e response verso i diversi BSA (Vita, VitaLegacy, Anagrafe, Documentale, Questionario Adeguatezza, etc.).

- Orchestrazione in alcuni casi (es. stampe): chiamate verso più endpoint. Ma nell’architettura VITA la logica di business è spostata verso i backend (AIA, VIS).

Il BFF non contiene logica di business propria. Funge da intermediario tra frontend e BSA, wrappando request e response.

## 2.3 — BSA: Business Sidecar for API

Ogni BSA è un’applicazione Java SpringBoot con Maven come build tool. Standardizza le API di un dominio di business.

Tabella 1 — BSA dell’ecosistema

| BSA | Dominio funzionale |
| --- | --- |
| BSA Vita | Standardizza API del portafoglio AIA. REST e SOAP verso AIA. NON fa operazioni dirette su DB. |
| BSA VitaLegacy | Invoca WS SOAP di VIS per operazioni su portafoglio legacy. |
| BSA Anagrafe | API Anagrafe Unica (SGU2/SGU8). Controlli AML. |
| BSA Documentale | API sistema stampe e documentazione. |
| BSA Quest. Adeguatezza | Interfaccia verso PPEVO per questionari evoluti. |
| BSA ServiziComuni | Servizi trasversali condivisi. |

Il BSA Vita invoca i servizi di AIA, che contengono logica applicativa e di business e a valle eseguono operazioni sul database Oracle. Il BSA Vita non effettua mai operazioni dirette sul database.

Il BSA VitaLegacy invoca i web service SOAP esposti dal gateway SALT di VIS.

## 2.4 — AIA: backend del portafoglio moderno

AIA è il vero backend di una parte del portafoglio Vita. Gestisce l’emissione per il prodotto PIP (migrazione progressiva da VIS in corso) e operazioni postvendita. Database Oracle. La logica di business risiede in AIA, non nel BSA.

## 2.5 — VIS: portafoglio legacy

Database Oracle SQL. Gateway Oracle SALT (Service Architecture Leveraging Tuxedo) espone servizi WSDL/SOAP. Lo strato Oracle Tuxedo contiene servizi scritti in Cobol. Su VIS si effettuano operazioni di postvendita (riscatti, variazioni, consultazioni). Per il fondo pensione aperto Teseo, VIS gestisce anche l’emissione.

[INSERIRE SCREENSHOT / DIAGRAMMA] Fig. 2 — Schema VIS: Oracle SQL → SALT Gateway → WSDL/SOAP → Tuxedo → Cobol. Flusso dal BSA VitaLegacy verso SALT Oscurare dati personali.

## 2.6 — Sistemi esterni: PPEVO, Anagrafe Unica, Stampe

PPEVO: sistema esterno per questionari evoluti. Le chiamate BSA verso PPEVO usano codici compagnia/agenzia di login (gestione VIS polizze Teseo è trasparente per PPEVO). Anagrafe Unica (AU): gestione centralizzata dati anagrafici, accesso tramite BSA Anagrafe. Il frontend accede con codice fiscale come chiave. Stampe: generazione documenti associati alle polizze, tramite BSA Documentale.

## 2.7 — Logging e observability

Log centralizzati su Splunk, retention 180 giorni. Ogni chiamata genera record START e END con elapsed (ms), esito (OK/KO), correlation-id, session-id [7][8].

Tabella 2 — Campi log rilevanti

| Campo | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Timestamp | ISO 8601 | Data e ora |
| Tipo record | START/END | Inizio o fine operazione |
| Elapsed | Long (ms) | Tempo trascorso (solo su END) |
| Esito | OK/KO | KO = eccezione o timeout |
| Correlation-ID | UUID | Traccia la request attraverso i layer |
| Session-ID | String | Sessione utente |
| Servizio | String | Endpoint e metodo HTTP |

## 2.8 — Ambienti

- SYSR2: ambiente di test. Replica e verifica incident.

- PRE PROD: validazione finale pre-rilascio.

- PROD: produzione. Interventi diretti richiedono autorizzazione System Architect.

# Capitolo 3 — Ciclo di Vita del Software in Reale ITES

## 3.1 — Ciclo evolutivo e ciclo correttivo

Ciclo evolutivo: sviluppo nuove funzionalità. Esempio: progetto Dismissione Positiv [5] con emissione prodotto PIP su AIA (migrazione da VIS). Flusso: requisiti → analisi funzionale → sviluppo → test SYSR2 → validazione PRE PROD → rilascio PROD.

Ciclo correttivo: gestione incident e defect in produzione. Flusso: segnalazione → analisi (log, replica) → fix → test regressione → rilascio con finestra correttiva.

## 3.2 — Gestione incident

Escalation a tre livelli: HD1 (triage, classificazione), HD2 (analisi funzionale, workaround), HD3 (analisi tecnica, fix). Il team VITA opera come HD3. La qualità della segnalazione iniziale è determinante per la velocità di risoluzione.

## 3.3 — Gestione defect

Comportamento non conforme ai requisiti. Ciclo separato. Nel Capitolo 4 viene documentato un caso in cui un defect è stato chiuso come “Works as designed” perché il comportamento era intenzionale (compliance).

## 3.4 — Pipeline di sviluppo e deploy

- Sviluppo locale: branch locale, fix/feature, test unitari, debug.

- Push su Azure DevOps: push sul repository remoto con approvazione del referente tecnico.

- Deploy in ambiente minore: SYSR2 o PRE PROD per validazione.

- Rilascio in PROD: finestre correttive (fix) o release evolutive (feature). Pipeline configurate su Azure DevOps.

## 3.5 — Application Maintenance

Comprende monitoraggio, gestione incident/defect, interventi correttivi, aggiornamenti di configurazione. Il candidato ha partecipato attivamente, come documentato nei case study del Capitolo 4.

# Capitolo 4 — Attività Svolte nel Perimetro

## 4.1 — Il metodo di troubleshooting

Il metodo di troubleshooting, appreso attraverso knowledge transfer e consolidato nella pratica:

- 1. Analisi log Splunk: correlation-id della request, tracciatura attraverso tutti i layer, esiti, elapsed, stack trace.

- 2. Replica in ambiente minore: SYSR2 o PRE PROD. Se non riproducibile: condizione legata a carico/dati/configurazione.

- 3. Replica in locale: se il layer è a perimetro (BFF o BSA), replica in ambiente di sviluppo locale.

- 4. Debug e isolamento: debug locale, identificazione componente/classe/metodo esatto, root cause.

- 5. Fix e test: implementazione correzione, unit test di regressione.

- 6. Push e deploy: push su Azure DevOps (con approvazione), deploy in ambiente minore, pipeline per PROD.

- 7. Riassegnazione: se il layer non è a perimetro, riassegnazione ticket e ingaggio gruppi competenza.

[INSERIRE SCREENSHOT / DIAGRAMMA] Fig. 3 — Flowchart del metodo di troubleshooting. Ricezione → Log Splunk → Replica SYSR2/PREPROD → Locale → Debug → Fix → Test → Push DevOps → Deploy. Branch: se non a perimetro → Riassegnazione Oscurare dati personali.

## 4.2 — Case study 1: Incident AVC di gennaio 2026

### 4.2.1 — Contesto

Un operatore, compilando il questionario AVC su una polizza vita intestata a un contraente persona giuridica (“Società Alfa”), ha eseguito Calcola e Salva Profilo. Freeze completo dell’interfaccia, nessun feedback. Segnalazione respinta 2 volte per insufficienza informativa, accettata alla terza iterazione.

### 4.2.2 — Timeline e analisi

Tabella 3 — Timeline incident AVC

| Tempo | Componente | Evento |
| --- | --- | --- |
| T+0s | VITES | L’utente preme Calcola e Salva Profilo |
| T+0.1s | BFF | Inoltra al BSA Vita tramite /invocaBsa |
| T+0.2s | BSA Vita | Invoca il servizio AVC di AIA |
| T+0.3s | AIA | Esegue logica di business, tenta scrittura su Oracle DB |
| T+30s | Gateway | AIA non risponde entro soglia 30s. Restituisce 504 |
| T+30.1s | BFF | Riceve 504. Non gestisce. Taglia la connessione |
| T+30.2s | VITES | Non riceve né errore né conferma. Freeze |

[INSERIRE SCREENSHOT / DIAGRAMMA] Fig. 4 — Network Tab del browser durante il 504. Oscurare dati contraente Oscurare dati personali.

[INSERIRE SCREENSHOT / DIAGRAMMA] Fig. 5 — Log Splunk: record END con elapsed > 30.000ms, esito KO, correlation-id Oscurare dati personali.

### 4.2.3 — Root cause tecnica

Latenza dei servizi AIA sotto carico. La procedura AVC supera i 30s del timeout gateway (non parametrizzabile dal team). Il BFF non traduce il 504 in errore strutturato → freeze VITES.

### 4.2.4 — Defect di compliance: incident e defect separati

Su un applicativo backend diverso è stato segnalato un defect: blocco funzionalità beneficiario/titolare effettivo post-AVC. Chiuso “Works as designed”: compliance normativa PEP. Incident e defect sono due fasi distinte del ciclo di vita software su applicativi separati. Confondere le root cause avrebbe significato inseguire un problema inesistente.

▸ Lesson learned — Root cause tecnica vs. business Non tutto ciò che appare come difetto lo è. Il dialogo con il Business Analyst è parte integrante del troubleshooting.

## 4.3 — Case study 2: Cluster incident portafoglio Teseo

### 4.3.1 — Tre incident, una root cause

Tabella 4 — Cluster Teseo

| Periodo | Operazione | Sintomo | Root cause |
| --- | --- | --- | --- |
| Gen. 2026 | AVC standalone | Non consente di proseguire | Consultazione con agenzia di login, incompatibile con VIS |
| Feb. 2026 | ADV F. Pensione | Pagina bianca | Medesima: agenzia errata verso WS VIS |
| Mar. 2026 | ADV standalone | Pagina bianca | Medesima root cause |

### 4.3.2 — Root cause: mapping compagnia/agenzia

Le polizze Teseo per una delle compagnie del gruppo vengono registrate nel DB VIS sotto un codice compagnia differente e un’agenzia dedicata di servizio. Il BSA effettuava la chiamata con l’agenzia di login dell’operatore. Il gateway SALT di VIS, non trovando la polizza, restituiva payload vuoto con 200 OK. Il frontend rendeva pagina bianca.

### 4.3.3 — Evoluzione dell’analisi

Prima ipotesi: routing errato in Passportal (concausa). Analisi approfondita su Splunk: la root cause primaria risiedeva nel BSA, che non sostituiva i codici compagnia/agenzia. Anche con routing corretto, la chiamata sarebbe fallita. Troubleshooting iterativo: la prima root cause identificata non è necessariamente quella corretta.

### 4.3.4 — Soluzione implementata

Modifica software su VITES e BSA VitaLegacy. Sostituzione codici compagnia/agenzia delegata al BSA su tutti gli endpoint:

- Consultazione polizza: sostituzione immediata nel controller BSA. Si riflette sulla request XML verso WS VIS.

- Salvataggio AVC: sostituzione selettiva. Verso WS VIS: si sostituisce. Verso REST PPEVO: codici di login mantenuti (gestione VIS trasparente per PPEVO).

- Anagrafiche: duplicazione controllata. AU con agenzia login, tabelle VIS con agenzia dedicata, accomunate da codice fiscale. Chiamate AU dal frontend via codice fiscale come chiave.

Test e2e positivi in PRE PROD. Rilascio con finestra correttiva aprile 2026.

[INSERIRE SCREENSHOT / DIAGRAMMA] Fig. 6 — Schema sostituzione codici nel BSA VitaLegacy. Prima: agenzia login → payload vuoto. Dopo: sostituzione nel BSA → payload corretto. Selettività VIS vs PPEVO Oscurare dati personali.

▸ Lesson learned — Documentazione tecnica La documentazione tecnica sulla mappatura compagnia/agenzia era assente o lacunosa. Questo ha rallentato l’analisi e generato l’ipotesi iniziale errata. La lesson learned: la documentazione tecnica, quando mancante, è essa stessa un debito tecnico.

## 4.4 — Case study 3: Incident di data integrity

Nel febbraio 2026 un operatore ha segnalato l’assenza della documentazione di un riscatto totale. Le stampe non erano state generate per un problema temporaneo di accesso al DB del servizio di stampa (confermato dal referente tecnico). Deadlock: il frontend non permette la rigenerazione perché l’operazione è già completata.

Soluzione: il candidato ha eseguito una chiamata GET diretta in PROD per rigenerare le stampe richiamando le API fallite, previa autorizzazione esplicita del System Architect. Intervento coordinato a tre mani.

▸ Lesson learned — Interventi in produzione e system design Gli interventi in PROD richiedono autorizzazione e coordinamento. Dal punto di vista del system design, un meccanismo di retry automatico per le stampe fallite eviterebbe il deadlock.

## 4.5 — Gestione defect: mapping anagrafico

Defect di mapping tra BSA Anagrafe e AIA: il campo codice condizione professionale ha tabelle di decodifica differenti tra i due sistemi. Lo stesso codice corrisponde a descrizioni diverse. Fix: allineamento tabelle, intervento coordinato tra team. La coerenza semantica tra sistemi eterogenei è una responsabilità esplicita.

## 4.6 — Unit testing

Attività di scrittura unit test per il BSA con JUnit e Mockito su SpringBoot. Verifica comportamento degli endpoint con mock dei servizi backend.

Vantaggi:

- Individuazione precoce di errori nella logica del controller.

- Verifica formato response, prevenendo errori come tipo di ritorno errato nel catch.

- Documentazione eseguibile del comportamento atteso.

- Riduzione tempo di regressione dopo un fix.

Proposta di estensione: test di integrazione sulla catena BFF → BSA → backend con mock dei servizi esterni. Avrebbe intercettato il tipo di ritorno errato nel BSA VitaLegacy. Contract testing tra BSA e backend ridurrebbe il rischio di disallineamento semantico.

# Conclusioni

## Competenze acquisite

- Troubleshooting sistemi distribuiti con Splunk, sotto pressione utenti bloccati e SLA attivi.

- Distinzione root cause tecnica vs. business: dialogo con il Business Analyst come parte del metodo.

- Metodo di lavoro strutturato: dal ticket alla pipeline di deploy. Il metodo è la competenza trasversale più importante.

- Delega strutturata in SAFe: isolare, documentare, instradare.

- Architettura enterprise: Passportal, VITES/BFF, BSA, AIA, VIS/SALT/Tuxedo, Splunk, DevOps, Maven, SpringBoot, JUnit.

## Lesson learned dagli incident

Incident AVC: un errore non gestito nel BFF → freeze. Un “Works as designed” non è un difetto.

Cluster Teseo: il troubleshooting è iterativo. La documentazione mancante è debito tecnico.

Data integrity: interventi in PROD richiedono autorizzazione. Il system design può prevenire deadlock.

## Proposta: estensione degli unit test

- Unit test sul BSA VitaLegacy: verifica tipo di ritorno nel catch.

- Test di integrazione BFF → BSA → backend con mock.

- Contract testing tra BSA e servizi di backend.

## Considerazione finale

L’inserimento in un team enterprise ha richiesto competenze oltre il linguaggio di programmazione: leggere un log Splunk, distinguere un sintomo da una causa, determinare se un comportamento è un bug o una feature, sapere quando implementare e quando delegare. Il metodo di lavoro acquisito è la base su cui costruire le fasi successive.

# Appendice A — Glossario Tecnico

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| AIA | Backend portafoglio Vita moderno. Emissione PIP e postvendita. DB Oracle. |
| AKS | Azure Kubernetes Service. Piattaforma container per POD VITES/BFF. |
| AML | Anti Money Laundering. Controlli antiriciclaggio. |
| AVC | Adeguata Verifica della Clientela. Questionario obbligatorio. |
| BFF | Backend For Frontend. Java SpringBoot, serve il FE, wrappa chiamate verso BSA. |
| BSA | Business Sidecar for API. Java SpringBoot/Maven, standardizza API di dominio. |
| Cobol | Linguaggio dei servizi nello strato Tuxedo di VIS. |
| Maven | Build automation tool e gestore dipendenze Java. |
| PEP | Persona Politicamente Esposta. Controlli antiriciclaggio rafforzati. |
| PPEVO | Sistema esterno gestione evoluta questionari. |
| SAFe | Scaled Agile Framework [4]. |
| SALT | Service Architecture Leveraging Tuxedo. Gateway Oracle per WS VIS. |
| SPA | Single Page Application. Architettura frontend Angular. |
| Splunk | Piattaforma centralizzazione log. Retention 180gg. |
| Tuxedo | Oracle Tuxedo. Middleware per servizi Cobol VIS. |
| VIS | Portafoglio legacy. Oracle SQL, Tuxedo/Cobol via SALT/SOAP. |
| 504 | HTTP 504 Gateway Timeout. |

# Appendice B — Mapping Architettura → Incident → Root Cause

Tabella 5 — Mapping completo

| Componente | Sezione | Root Cause | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| BSA Vita / AIA | 4.2 | 504 Timeout salvataggio AVC (latenza AIA) | Tecnico |
| BSA Vita | 4.2 | Blocco post-AVC: works as designed (PEP) | Business |
| BSA VitaLegacy | 4.3 | Mapping errato compagnia/agenzia verso WS VIS | Tecnico |
| Passportal | 4.3 | Routing errato (concausa) | Configurazione |
| Stampe | 4.4 | Stampe fallite, problema DB → deadlock | Infrastruttura |
| BSA Anagrafe | 4.5 | Mapping errato codice condizione professionale | Contratto dati |

# Appendice C — Elenco Screenshot da Inserire

- Fig. 1 (Cap. 2): Diagramma architetturale completo ecosistema VITA.

- Fig. 2 (Cap. 2): Schema VIS: Oracle SQL → SALT → SOAP → Tuxedo → Cobol.

- Fig. 3 (Cap. 4): Flowchart metodo troubleshooting 7 fasi.

- Fig. 4 (Cap. 4): Network Tab browser durante 504. Oscurare dati.

- Fig. 5 (Cap. 4): Log Splunk con elapsed > 30.000ms, esito KO.

- Fig. 6 (Cap. 4): Schema sostituzione codici compagnia/agenzia nel BSA.

# Bibliografia

[1] Evans E.: Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. 2003. Boston: Addison-Wesley.

[2] Newman S.: Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. 2021. Sebastopol: O’Reilly Media (seconda ed.).

[3] Richardson C.: Microservices Patterns: With Examples in Java. 2018. Shelter Island: Manning.

[4] Scaled Agile Inc.: SAFe 6.0 Framework. Consultato il 15/04/2026. https://scaledagileframework.com/

[5] Documentazione interna Reale ITES: Analisi Funzionale Dismissione Positiv — Emissione PIP.

[6] Documentazione interna Reale ITES: VITES Descrittori Custom per UI v2.1 (22/03/2024).

[7] Documentazione interna Reale ITES: Application Log Guidelines v7.0 (30/03/2026).

[8] Documentazione interna Reale ITES: OX GESTLOG Log Applicativi Frontiera V6.